Приложение

к решению Совета депутатов

Старооскольского городского округа

**Реестр**

**исполненных наказов избирателей за первое полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | № наказа | № избиратель-ного округа | Ф.И.О.депутата | Содержание наказа | Срок исполнения наказа | Информация о результатах исполнения наказа | Объем затрачен-ных финансо-вых средств(тыс.руб.)(Сметная стоимость) | Исполни-тель |
|  | 1 | **№1** | **Ефимов****Андрей Михайлович** | Сделать благоустройство двора и детской площадки пр-т Комсомольский, 3,3 a | 2018 г. | В стадии выполнения.Ведутся земляные работы по устройству наружного освещения. Выполнен объем работ ориентировочно 5%.Срок контракта 07 ноября 2018 года.Дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» | 6622,605 | МКУ «УКС» |
|  | 6 |  |  | Благоустройство детской площадки м-н Интернациональный, д. 36 | 2019 г. | В стадии выполнения.(д. 42, д. 45, д. 36)Дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы»Заключен контракт. Ведутся подготовительные работы | 25246,0 | МКУ «УКС» |
|  | 7 |  |  | Благоустройство двора, установить детскую площадку м-н Интернациональный, д.42 | 2021 г. |
|  | 8 |  |  | Благоустройство двора, установить детскую площадку м-н Интернациональный, д.45 | 2021 г. |
|  | 9 |  |  | Благоустройство двора, установить детскую площадку м-н Горняк, д.16 | 2021 г.2018 г. | В стадии выполнения.Фрезерование а/б покрытия- 800 кв.м., устройство БР 100.30.15 – 250 м.п., установка БР100.20.8-100 м.п., укладка тротуарной плитки -300 кв.м., вырубка деревьев – 8 шт., разработка грунта -70 м3, уширение автопроезда – 340 кв. м.Выполнен объем работ ориентировочно 15%.Срок исполнения контракта 07 ноября 2018 года.  | 18 886 ,683 | МКУ «УКС» |
|  | 10 |  |  | Благоустройство двора, установить детскую площадку м-н «Горняк», д.17 |
|  | 21 | **№ 2** | **Насонова Лариса** **Николаевна** | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Рудничный, д. 13, д. 14, д. 15 | 2018 г. | В стадии выполнения.Дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы»Заключен контракт. Ведутся подготовительные работы. | 7054,58 | МКУ «УКС» |
|  | 22 |  | Заезд во двор м-на Рудничный, д. 16 и д. 13 в плохом состоянии |
|  | 28 |  |  | Отремонтировать дорогу между домами м-н Лебединец, от д. 27 до 27 а | 2018 г. | В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019 -2022 годы по приоритетам, территории домов № 27, № 27-а предлагаются к выполнению на 2019-2020 годы.Выполнение работ будет рассматриваться по мере финансирования.  | 800,0 | МКУ «УКС» |
|  | 30 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Парковый, д. 16 | 2018 г. | В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, территории домов № 16, №18, №22, №23 предлагаются к выполнению на 2019-2020 годы.Выполнение работ будет рассматриваться по мере финансирования.  | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 31 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Парковый, д. 18 | 2018г. | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 32 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Парковый, д. 22 | 2018 г. | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 33 |  |  | Реконструкция дворовых территорий с устройством парковочных мест м-н Парковый, д. 23 | 2018 г. | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 35 |  |  | Отремонтировать дороги и тротуары Парковый, Рудничный, Лебединец от школы №12 до Лебединец,д. 27 а | 2018 г. | М-н Парковый, д.14 (дороги, тротуары) будут выполнены в 2018 году.М-н Парковый д.8 – в 2018 году.М-н Парковый д.1,2,3,4 – в 2020.М-н Рудничный, д.16, д. 13 – в 2018 году.М-н Рудничный д.1, д.2, д.11 – в 2020 году. | 4000,04000,04000,03 309,833 | МКУ «УКС» |
|  | 36 |  |  | Ремонт дворов с устройством автопарковки б-р Дружбы, д.4, д.6, д.8 | 2018 г. | Установка БР 100.30.15- 1116 м.п., демонтаж БР-2187 м.п., установка БР100.20.8 – 128 м.п., устройство щебеночного и песчаного основания под уширение – 1230 кв.м., устройство щебеночного и песчаного основания под тротуары – 200 кв.м., разработка грунта – 660 м3, демонтаж МАФ - 5,2 т.Выполнен объем работ ориентировочно 13%.Срок исполнения контракта 07 ноября 2018 года. | 23743,0 | МКУ «УКС» |
|  | 37 |  |  | Провести ямочный ремонт во дворах по всему м-ну Интернациональный | 2021 г. | В стадии выполнения.В рамках выполнения благоустройства дворовых территорий жилых домов на 2018 год. (областной бюджет)д.8, д.10, д.16, д.17, д.12, д.13, д.14, д.15, д.42, д. 45, д. 36Устройство плитки тротуарной – 300 кв.м., установка БР100.20.8 – 90 м.п., установка 100.30.15–94 м.п.,разработка грунта – 100 м3, демонтаж тротуарной плитки – 42 кв.м., демонтаж БР–90 м.п., вырубка деревьев -7 шт., устройство ЩПС и ППС под парковку -70 кв.м.Выполнен объем работ ориентировочно 11%.Срок исполнения контракта 07 ноября 2018 года. | 28 313,893 | МКУ «УКС» |
|  | 44 | **№ 3** | **Гришин Олег****Николаевич** | Организовать съезд для колясок на пешеходном переходе м-н «Юность» | 2018 г. | Работы планируются во втором полугодии 2018 года. | 12,0 | МКУ «УКС» |
|  | 47 |  |  | Выполнить капитальный ремонт д. 25, м-н Приборостроитель | 2018 г. | Капитальный ремонт производится в 2018году (выполнено – 35 %).Работы выполняет подрядная организация ООО «Олимпстроймонтаж». Планируемый срок окончания работ – 01 октября 2018 года. | 18960,0 | МБУ «УЖиР» |
|  | 53 |  |  | Выполнить капитальный ремонт д. 7, м-н Молодогвардеец | 2018 г. | Капитальный ремонт дома уже производится (выполнено – 40 %). Работы выполняет подрядная организация ООО «Стройсоюз». Планируемый срок окончания работ – 01 октября 2018 года. | 24240,0 | МБУ «УЖиР» |
|  | 70 | **№ 4** | **Проскурин Александр Александ-рович** | Необходимо установить спортивную площадку для футбола во двореул. Свердлова д. 10 | 2018 г. | В стадии выполнения.Демонтаж БР100.30.15- 400 м.п., установка БР100.30.15- 170 м.п., установка БР100.20.8-70 м.п., укладка тротуарной .плитки – 100 кв.м.Выполнен объем работ ориентировочно 5%.Срок исполнения контракта 07 ноября 2018 года.Дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы»д.10, д.11, д.12, д.23 | 21680,61 | МКУ «УКС» |
|  | 80. |  |  | Построить детскую площадку на  ул. Свердлова | 2018 г. |
|  | 90 |  |  | Решить проблему прорыва центрального водопровода ул. Кирова | 2018 г. | Работы выполнены. В настоящее время необходимо выполнить асфальтирование улицы. | 670,0 | МБУ «УЖиР» |
|  | 92 | **№ 5** | **Данилов Виктор Иванович** | Ремонт дороги ул. Прядченко | 2021 г. | Выполнено 50 % объемов: выравнивающий слой, установка бордюров, устройство тротуаров (3 км). | 97 367, 014 | МКУ «УКС» |
|  | 102 |  |  | Построить д/сад в с. Песчанка | 2018 г. | В стадии выполнения.Выполнены демонтажные работы потолков, стен, пола. Ведутся работы по утеплению фасада с дальнейшим покрытием декоративной штукатуркой по системе «Теплоавангард». Выполнено покрытие кровли из металлочерепицы, ведутся работы по обшивке карниза, усилению дверных проемов, кладке кирпичных перегородок, штукатурке стен, устройству полов. Проводятся демонтажные работы по благоустройству (МАФы, бордюры).Выполнено 19,3% объема работ.Срок исполнения контракта 07 ноября 2018 года. | 37283,845 | МКУ «УКС» |
|  | 104 |  |  | Сделать ямочный ремонт дороги от проспекта Угарова между заправками под ж/д мостом | 2018 г. | Ямочный ремонт дорожного покрытия участка дороги по проспекту Алексея Угарова от АЗС «Роснефть» до здания РЭО ГИБДД УМВД (в том числе под мостом) выполнен в 2017 году. Остальной требуемый ремонт (от моста до выезда на пр. А. Угарова) будет предложен к финансированию. | 418,0 | МБУ «УЖиР» |
|  | 119 |  |  | На перекрестке ул. Анпилова и ул. Кучерявченко, и на перекрестке ул. Анпилова и ул. Прокудина восстановить асфальтовое покрытие после ремонта канализационных сетей. | 2018 г. | Восстановление асфальтового покрытия на данных участках (25 кв. м)планируется во втором полугодии 2018 год в рамках выполнения работ по ямочному ремонту при решении вопроса финансирования.  | 500,0 | МБУ «УЖиР» |
|  | 128 | **№ 6** | **Воронков Сергей Иванович** | Благоустроить дворовую территориюм-н Конева д. 8, 8а | 2018 г. | В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, территории домов 8, 8-а включены в мероприятия программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год. | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 129 |  |  | Сделать освещение во дворе д. 10м-н Конева | 2018 г. | В стадии выполнения.Дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы».Установка БР 100.30.15 - 350 м.п., установка БР 100.20.8 - 150 м.п., песчаная и щебеночная подготовка под плитку – 407 кв.м.Выполнен объем работ ориентировочно 23 %.Срок исполнения контракта 07 ноября 2018 года. | 5225,368 | МКУ «УКС» |
|  | 130 |  |  | Установить современную спортивную площадку для детей во дворе д. 10м-н Конева | 2018 г. |
|  | 131 |  |  | Ремонт дороги во дворе д. 10м-н Конева | 2018 г. |
|  | 132 |  |  | Выполнить строительство тротуарной дорожки с твердым покрытием м-н Конева, д.10 | 2018 г. |
|  | 133 |  |  | Ремонт тротуаров во дворе д. 11 м-н Конева | 2018 г. |
|  | 134 |  |  | Отремонтировать дороги во дворе д. 11 м-н Конева | 2018 г. |
|  | 135 |  |  | Сделать стоянку для автомобилей во дворе д. 11 м-н Конева | 2018 г. |
|  | 137 |  |  | Сделать освещение во дворе д. 7 м-н Олимпийский | 2018 г. | В стадии выполнения. Дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы»  Проведено проектирование, идут подготовительные работы. | 8 002, 464 | МКУ «УКС» |
|  | 138 |  |  | Установить современную детскую площадку во дворе д. 7 м-н Олимпийский | 2018 г. |
|  | 139 |  |  | Оборудовать во дворах спортивные площадки для игр, футбола, баскетбола  м-н Олимпийский д. 20 | 2019 г. | В стадии выполнения.В рамках выполнения благоустройства дворовых территорий жилых домов на 2018 год.Схемой благоустройства дворовых территорий м-на Олимпийский предусмотрено устройство спортивной площадки для футбола, баскетбола в районе д. 45-а.В районе д. 20 предусмотрено устройство спортивной площадки (воркаута) со спортивными снарядами для дворовой фитнес-тренировки.Выполнено: дорожки из плитки - 60 кв.м.; монтаж бордюра - 120 м.Выполнен объем работ ориентировочно 17 %.Срок исполнения контракта 07 ноября 2018 года. | 18350,833 | МКУ «УКС» |
|  | 140 |  |  | Отремонтировать дорогу во дворед. 31м-н Олимпийский | 2020 г. | В стадии выполненияВ рамках выполнения благоустройства дворовых территорий жилых домовна 2018 год.д. 29, д. 31Заключен контракт. Ведутся подготовительные работы. | 16186,997 | МКУ «УКС» |
|  | 142 |  |  | Благоустройство дворовой территориим-н Олимпийскийв районе д. 49 а | 2018 г. | В стадии выполнения.Дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» д. 49, д. 49-а.Заключен контракт. Ведутся подготовительные работы | 3194,334 | МКУ «УКС» |
|  | 143 |  |  | Установить детскую площадку во дворе д. 49м-н Олимпийский | 2018 г. |
|  | 144 |  |  | Ямочный ремонт дороги во дворе д.49м-н Олимпийский | 2018 г. |
|  | 153 |  |  | Требуется ремонт фасада школы №36 | 2022 г. | В стадии выполнения.Выполнены демонтажные работы. Ведутся электромонтажные работы на 2 и 3 этажах, монтаж стояков отопления, устройство стяжек полов на 3-м этаже. Установлены леса, выполнены обмерочные фасадные работы для фасадных работ под облицовку стен фасадными кассетами.Выполнено 10 % работ.Срок исполнения контракта 07 ноября 2018 года. | 87 124,312 | МКУ «УКС» |
|  | 155. | **№ 7** | **Коптева** **Ольга Петровна** | Ремонт дорожного покрытия во дворе д. 4 м-н Буденного. Сделать детскую площадку, поставить лавочки, урны, посадить деревья, кустарники | 2022 г. | В стадии выполнения.Дворовая территориявключена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» д. 4, д. 4-а, д. 5Заключен контракт. Ведутся подготовительные работы. | 12 751,093 | МКУ «УКС» |
|  | 156. |  |  | Ремонт дорожного покрытия во дворе м-н Буденного, д. 4 а. Уличное освещение |
|  | 157. |  |  | Благоустроить дворовую территорию м-на Буденного в районе д. 5, д. 7а, д. 8а |
|  | 159 |  |  | Ремонт внутридворовых дорог. Благоустройство территории и детской площадки в районе школы № 28 м-н Макаренко | 2018 г.  | В 2018 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» выполняется благоустройство территории д. 38 м-на Макаренко.В департаменте по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа формируется перечень объектов социального развития Старооскольского городского округа на 2019-2021 годы. Работа по благоустройству территории предложена на 2020 год.Выполнение работ будет рассматриваться по мере финансирования. | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 171. | **№ 8** | **Ульянова Анна Борисовна** | Отремонтировать внутри дворовые дорогим-н Лесной | 2018 г. | В стадии выполнения.Дворовая территориявключена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы»д. 7, д. 8, д. 9, д. 10Заключен контракт. Ведутся подготовительные работы. | 12084,64 | МКУ «УКС» |
|  | 172. |  |  | Произвести ремонт тротуарных дорожек в м-не Лесной |
|  | 173 |  |  | Разобраться с заброшенной стройкой возле Экватора, полуразрушенные ограждения, могут упасть дети в котлован, при сильном ветре могут оторваться остатки железного забора и покалечить людей |  | За ненадлежащее содержание площадки строительства по адресу: г. Старый Оскол, м-н Лесной, д. 28 в отношении арендатора земельного участка, предоставленного для завершения строительства объекта незавершенного строительства для торгово-офисного центра на срок до 04 июля 2020 года – ООО «СТ КапиталЪ» УАиГ составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица от 26 марта 2018 года № 15 по ст. 2.11 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области».Зональным отделом государственного экологического надзора № 2 Управления экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области рассмотрено дело об административном правонарушение, ООО «СТ КапиталЪ». Вынесено административное наказание в виде штрафа на сумму 80 тыс. руб. (постановление от 10 апреля 2018 года № 19/018/50). В связи с неуплатой штрафа в 60-ти дневный срок направлено представление на взыскание денежных средств в службу судебных приставов.По признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.8. КОАП РФ- неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях ДИиЗО в адрес арендатора направлено предостережение с предложением в срок до 20 июня 2018 года принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований земельного законодательства. В связи с истечением срока предостережения и неисполнения арендатором требований действующего законодательства ДИиЗО начата работа по принудительному восстановлению земельного правопорядка. |  | УАиГДИиЗО |
|  | 176 |  |  | Решить вопрос с водопроводомс. Федосеевка, ул. Вишневая | 2018 г. | МУП «Водоканал» проведено инструментальное обследование водопровода по ул. Вишневая с.Федосеевка. Актуальность срочной замены всего водопровода по данной улице отсутствует. Замена аварийного участка сети запланирована при возникновении утечки в 3 квартале 2018 года. | 750,0 | МБУ «УЖиР» |
|  | 178 |  |  | У школы с. Федосеевка сделать тротуар | 2020 г. 2019 г. | Выполнены демонтажные работы полов, потолков, электрооборудования, сантехнических приборов, кровли основного здания и старой части здания.Ведутся строительные работы по устройству полов методом полусухой стяжки на 2-м этаже, разводка осветительной сети, штукатурные работы по стенам на 1 этаже (выполнено 80 %).Выполняются работы по утеплению фасада.Всего выполнено 10 % общего объема работ.Исполнение контракта 07 ноября 2018 года. | 57 566,736 | МКУ «УКС» |
|  | 179 |  |  | Капитальный ремонт Каплинской школы с.Федосеевка |
|  | 181 |  |  | После проведения водопровода испорчено дорожное покрытие в районе ул. Набережная с. Федосеевка и не приведено в надлежащее состояние | 2018 г. | Частично восстановлено асфальтогранулятом силами управления сельской территории. | 300,0 | МБУ «УЖиР» |
|  | 184 |  |  | Отсутствует водоснабжение в летнее времяул. Потуданская | 2018 г. | В стадии завершения устройство фундамента под повысительную водопроводную насосную станцию ИЖС «Сосенки». | 7000,0 | МКУ «УКС» |
|  | 189 |  |  | Изменить маршрут автобуса №33 с в место следования по ул. Сосенки, 2-й Переулок Сосенки, заменить на 4-й Переулок Сосенки (по главной дороге), далее так же поворот на ул. Преображенская.Количество автобусов №33 С и №33 А в утреннее и вечернее время необходимо увеличить, в маршрутных автобусах нет мест для всех пассажиров | 2018 г. | Внесены изменения в схему движения автобусов по маршруту № 33 С «Северный - Сосенки - Студенческий»: движение по 2-му переулку Сосенки перенесено на 4-й переулок Сосенки.Для улучшения транспортного обслуживания жителей районов ИЖС «Сосенки» и «Северный» специалистами ООО «ТрансАльянс» проводятся мероприятия, направленные на разработку изменений в схемах и расписаниях движения городских муниципальных маршрутов № 33 А «Северный - Быль - Студенческий» и № 33 С «Северный - Сосенки - Студенческий», а также перенос конечной остановки данных маршрутов из м-на Северный в район ИЖС «Сосенки», с целью оптимизации пути следования и сокращения интервалов движения автобусов по вышеуказанным маршрутам. |  | УТиС |
|  | 190 |  |  | Поставить светофор на перекрестке ул. Ильи Хегая и ул. Рождественской | 2018 г. | Работы планируются во втором полугодии 2018 года при решении вопроса финансирования. | 1500,0 | МКУ «УКС»МБУ «УЖиР» |
|  | 191 | **№ 9** | **Паршуков Юрий Николаевич** | Детская площадка, беседка для людей пожилого возраста. Ограждение газонов от автомобилей. Поставить (передвинуть) контейнер для ТБО подальше от зоны отдыха м-н Королёва, 3 а | 2018 г. | В стадии выполнения.Дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» д. 3, д. 3 а, д. 31, д. 3-аВыполнено: установка БР100.30.15 - 300 м.п., установка Р100.20.8 - 500 м.п.Выполнен объем работ ориентировочно 5 %.Срок исполнения контракта 07 ноября 2018 года. | 24504,530 | МКУ «УКС» |
|  | 193 |  |  | Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Королева,9,11,35,32,31а,13,12,12а,36,37,38,3а,5,5а,6,7,8,10,19,18,3 | 2018 г. | В стадии выполнения.Дворовые территории включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» д. 36, д. 37, д. 38, д. 9, д. 10, д. 11Выполнено:д. 36, д. 37, д. 38- демонтаж БР 100.30.15 – 400 п.м.,разборка а/б основания – 150 кв.м., установка БР100.30.15 – 200 м.п. (6%)д. 9, д. 10, д. 11 – демонтаж БР 100.30.15 – 500 п.м.,разборка а/б основания– 70 кв.м. (2%) | 39147,782 | МКУ «УКС» |
|  | 194 |  |  | Дороги в непригодном состоянии, для проезда на автомобильном транспорте м-н Королева, д. 9, д. 8,д. 7, д. 5, д. 6, д. 3, д. 3а |
|  | 196 |  |  | Ремонт и благоустройство внутриквартальных дворов с благоустройством детских площадок и увеличением парковочных мест в м-не Олимпийский д. 3, д. 14, д. 20, д. 20а, д. 29, д. 31, д. 35 | 2019 г. | В рамках выполнения благоустройства дворовых территорий жилых домов на 2018 год.В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, территории д. 3, д. 14 предлагаются к выполнению на 2019-2020 годы. | 50 272,211 | МКУ «УКС» |
|  | 200 |  |  | Восстановить освещение во дворах (м-н Космос,м-н Олимпийский, м-н Королева) | 2019 г. | В рамках выполнения благоустройства дворовых территорий жилых домов на 2018 год.(м-н Олимпийский, м-н Королёва).Ведутся подготовительные работы. | 19807,569 | МКУ «УКС» |
|  | 204 |  |  | Обеспечить водоснабжение жителей в с. Готовьё. Восстановить общественные колонки | 2018 г. | В настоящее время водоснабжение бесперебойное (введена в эксплуатацию станция обезжелезивания) . Ремонт и восстановление водоразборных колонок осуществляется по мере необходимости. | 50,0 | МБУ «УЖиР» |
|  | 208 | **№ 10** | **Безукладов****Виктор Иванович** | Сделать автостоянку вм-не Дубрава-2во дворе д. 3, д. 4 | 2018 г. | В стадии выполнения.Дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» д. 3, д. 4Выполнено: демонтаж бордюров – 25 п.м., устройство поребрика и бордюров – 112 п.м., укладка плитки трот- 59 кв.м. Выполнено 30 %. | 7628,74 | МКУ «УКС» |
|  | 212 |  |  | Закончить благоустройство территории около д. 7, д. 8 м-на Дубрава-3 после окончания строительства дома, убрать гору поддонов , вывезти старые бетонные блоки, обустроить территорию | 2018 г. | ООО «Норильчанин» произвел уборку поддонов и благоустройство территории. Наказ выполнен. |  | МБУ «УЖиР»,ДИЗО |
|  | 213 |  |  | Установить светофор и лежачий полицейский на пешеходном переходе возле трамвайной остановки ТЦ «Карусель» | 2018 г. | Работы планируются во втором полугодии 2018 года при решении вопроса финансирования. | 1000,0 | МКУ «УКС»МБУ «УЖиР» |
|  | 215 |  |  | Благоустроить общественные остановки на улице Спасская в обе стороны (косить бурьян регулярно). Срубить тополя-мешают видимости для автотранспорта | 2018 г. | В стадии выполнения.В БИК направлен запрос об адресном перечне территорий покоса. В управление транспорта и связи направлен запрос об исследовании необходимости вырубки тополей. | 200,0 | МБУ «УЖиР» |
|  | 217 |  |  | Отрегулировать проблему с подачей водоснабжения по ул. Демократическая от 41 до 45 домов с. Нагольное | 2018 г. | В настоящее время перебои с водоснабжением отсутствуют (Установлены на скважине более мощные насосы).Наказ выполнен. | 10,0 | МБУ «УЖиР» |
|  | 218. |  |  | Провести ремонт системы водоснабженияс. Озерки. | 2018 г. | В стадии выполнения.Выполнена водозаборная скважина, построен участок внеплощадочных сетей водоснабжения 300 м от скважины до врезки сеть. В завершающей стадии обустройство зоны санитарной охраны источника водоснабжения и подъездного пути. 80% выполнено.Окончание контракта 09 октября 2018 года. | 4572,943 | МКУ «УКС» |
|  | 223 | **№ 11** | **Топчий** **Александр Станисла-вович** | Провести реконструкцию двора м-н Королёва д. 3, д. 3 а, д. 31, д. 31 а, д. 24 | 2018 г. | В стадии выполнения.Дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» д. 3, д. 3а, д. 31, д. 3-аВыполнено: установка БР100.30.15 -300 м.п.,установка Р100.20.8 – 500м.п.Выполнен объем работ ориентировочно 5%.Срок исполнения контракта 07 ноября 2018 года. | 191,0 | МКУ «УКС» |
|  | 224 |  |  | Детская площадка, дорожки на площадке, озеленение двора.У 2-го подъезда сделать пандус вм-не Королёва, 31 | 2018 г. |
|  | 225 |  |  | Установить новые игровую и спортивную площадки во дворе м-на Королева, д. 31 а, д. 31, д. 3 | 2018 г. |
|  | 226 |  |  | Отремонтировать тротуарные дорожки м-н Королева | 2018 г. | В стадии выполнения.Дворовая территориявключена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы»д. 9, д. 10, д. 11, д. 36, д. 37, д. 38Ремонт тротуарных дорожек в составе комплекса работ по благоустройству дворов.д. 36, д. 37, д. 38–демонтаж БР 100.30.15 – 400 п.м., разборка а/б основания- 150 кв.м., установка БР 100.30.15 - 200 м.п. (6%).д. 9, д. 10, д. 11 –демонтаж БР 100.30.15 – 500 п.м., разборка а/б основания – 70 кв.м. (2%).д. 3, д. 3а, д. 31, д. 31а-установка БР 100.30.15 – 300 м.п., установка Р 100.20.8 – 500 м.п.Выполнен объем работориентировочно 5%.Срок исполнения контракта 07 ноября 2018 года.  | 63652,312 | МКУ «УКС» |
|  | 237 | **№ 12** | **Бельских Сергей Иванович** | Устранить плохое состояние дорог, установить урны для мусора и организовать детские площадки, вырубить деревья во дворе и установить ограждение около детской площадки м-н Жукова, д. 36 | 2018 г. | В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в рамках областного финансирования, включены часть объектов, которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам, территория д. 36 будет предлагаться к выполнению на 2020 год.Выполнение работ будет рассматриваться по мере финансирования. | 4000,0 | МКУ«УКС» |
|  | 246 |  |  | Выполнить строительство коммуникаций и дороги в районе Пролески | 2018 г. | В соответствии с пообъектным перечнем мероприятий по инженерному обустройству микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства в Белгородской области на 2018 год, утверждённым постановлением Правительства Белгородской области от 19 марта 2018 года № 78-пп в РИЗ «Пролески» запланировано:- строительство сетей электроснабжения, в том числемагистральные сети- 1,7 км, внутриплощадочные-1,05 км, 1 КТП.– строительство сетей газоснабжения – 20 км.12 июля 2018 года получено разрешение на строительство, ведется поставка материала на площадку. | 36952,3 | МКУ «УКС» |
|  | 247 |  |  | Устранить перебои холодного водоснабжения с мая по сентябрь в ИЖС«Пушкарские дачи» | 2018 г. | В стадии выполнения.В соответствии с постановлением от 04 июня 2018 года № 204-пп «Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на 2018-2020 годы»выполнены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация «Блочно-модульная повысительная водопроводная насосная станция ИЖС «Пушкарские дачи» и находится на проверке в ГАУ БО «Управление государственной экспертизы».По результату получения положительного заключения проектной документации будет подготовлена конкурсная документация для муниципальных торгов по определению производителя работ строительства станции водоснабжения и проведены электронные торги в сроки, регламентируемые законодательством.  | 8710,0 | МКУ «УКС» |